# [Copia]Configuración de Proyecto Scrum en Azure DevOps

# Configuración de un Proyecto Scrum en Azure DevOps

## 1. Crear proyecto

- Accede a tu organización en Azure DevOps.

- Haz clic en New Project.

- Asigna nombre y descripción.

- En la sección Process, selecciona Scrum.

- Define visibilidad: Private o Public.

## 2. Configurar iteraciones (sprints)

- Ve a Project Settings → Project Configuration → Iterations.

- Crea las iteraciones (ejemplo: Sprint 1, Sprint 2, Sprint 3).

- Asigna fechas de inicio y fin para cada sprint.

- Esto permitirá planificar el trabajo en ciclos cortos.

## 3. Definir áreas de trabajo

- En Project Settings → Areas, crea áreas para dividir el trabajo por equipos, módulos o productos.

- Asigna cada equipo a su área para que los backlogs se filtren correctamente.

## 4. Configurar equipos

- En Project Settings → Teams, crea los equipos Scrum.

- Cada equipo debe tener:

  - Su área de trabajo.

  - Sus iteraciones asignadas.

- Esto asegura que cada equipo tenga su propio backlog y tablero.

## 5. Usar tableros Scrum

- En Boards → Backlogs, verás los Product Backlog Items (PBIs).

- En Boards → Sprints, planifica las tareas dentro de cada sprint.

- El tablero Scrum se organiza en columnas: To Do → In Progress → Done.

## 6. Asignar roles Scrum

- Product Owner: gestiona el backlog de producto.

- Scrum Master: facilita el proceso y ayuda al equipo.

- Development Team: crea y entrega el incremento de producto.

- En Azure DevOps, todos pueden estar en Project Contributors, y los roles se gestionan más en la práctica que en permisos técnicos.

## 7. Ejemplo de estructura inicial

| Elemento Scrum | Configuración en Azure DevOps |
| --- | --- |
| Product Backlog | Backlog de PBIs en Boards |
| Sprint Planning | Iteraciones configuradas con fechas |
| Daily Scrum | Seguimiento en el tablero de tareas |
| Sprint Review | Revisión de PBIs completados |
| Sprint Retrospective | No está automatizado, se gestiona fuera de DevOps |

## Recomendaciones

- Usa PBIs en lugar de historias de usuario (propio del proceso Scrum).

- Configura sprints con fechas reales para que los reportes de capacidad y burndown funcionen.

- Mantén los equipos organizados en áreas para evitar confusión en los backlogs.