UNIVERSIDAD HISPANOAMÉRICA

Ingeniería en Informática

Tarea # 6

Acta de Constitución, Plan de Gestión
y Gestión de Interesados

Estudiante: Alex Joan Roblero Quirós
Curso: 8º Cuatrimestre
Fecha: junio 2026

# Acta de Constitución de Proyecto

## Definición

El Acta de Constitución de Proyecto (Project Charter) es un documento formal que autoriza la existencia del proyecto y le otorga al director del proyecto la autoridad para asignar recursos organizacionales a las actividades del proyecto. Es emitida por el patrocinador (sponsor) y constituye el primer documento oficial del proyecto.

## Plantilla - Ejemplo Práctico

Proyecto: Sistema de Gestión de Biblioteca Universitaria

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Título del Proyecto | Sistema de Gestión de Biblioteca Universitaria (SGBU) |
| Patrocinador | Dra. María Fernández, Vicerrectora Académica |
| Director del Proyecto | Alex J. Rodríguez |
| Fecha de Inicio | 01/07/2026 |
| Fecha de Fin | 31/12/2026 |
| Presupuesto | $45,000 USD |
| Objetivos | 1) Digitalizar 15,000 expedientes 2) Reducir tiempo de préstamo en 60% 3) Implementar módulo de reservas en línea |
| Criterios de Éxito | Sistema operativo al 100% con ≤5 incidentes críticos en primer mes |

# Plan de Gestión de Proyecto

## Definición

El Plan de Gestión de Proyecto (Project Management Plan) es un documento que define cómo se ejecutará, monitoreará y controlará el proyecto. Integra todos los planes subsidiarios (alcance, cronograma, costos, calidad, recursos, comunicaciones, riesgos, adquisiciones e interesados) y establece las líneas base para medir el desempeño.

## Plantilla - Componentes Clave

| Componente | Descripción | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Plan de Alcance | Define WBS (Work Breakdown Structure) y entregables | Director PM |
| Plan de Cronograma | Diagrama de Gantt con hitos clave del proyecto | Director PM |
| Plan de Costos | Presupuesto detallado por fase + reserva de contingencia | Analista Financiero |
| Plan de Calidad | Métricas: disponibilidad 99.5%, tiempo respuesta <2s | QA Engineer |
| Plan de Riesgos | Matriz de probabilidad e impacto (10 riesgos identificados) | Risk Manager |
| Plan de Comunicaciones | Reportes semanales, reuniones quincenales, dashboard | PMO |

# Gestión de Interesados

## Definición

La Gestión de Interesados (Stakeholder Management) es el proceso de identificar a todas las personas, grupos u organizaciones que pueden afectar o ser afectados por el proyecto, analizar sus expectativas y su impacto, y desarrollar estrategias para gestionarlos eficazmente. Incluye la matriz de poder/interés para clasificar a los interesados.

## Plantilla - Matriz de Interesados

| Interesado | Rol | Poder | Interés | Estrategia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dra. María Fernández | Patrocinador | Alto | Alto | Mantener Satisfecho |
| Directores de Carrera | Usuarios clave | Alto | Alto | Gestionar de Cerca |
| Bibliotecarios | Usuarios directos | Medio | Alto | Mantener Informados |
| Estudiantes | Usuarios finales | Bajo | Alto | Monitorear |
| Proveedor de HW | Contratista | Medio | Bajo | Mantener Informado |
| IT Department | Ejecutor técnico | Alto | Medio | Gestionar de Cerca |

# Mapa Conceptual

| ▼ | ▼ | ▼ |
| --- | --- | --- |
| Acta de Constitución | Plan de Gestión | Gestión de Interesados |
| Autoriza el Proyecto | Define el cómo | Identifica a quiénes |