Metodologías de Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión: Un Análisis Comparativo de Enfoques Tradicionales y Ágiles

Alex Joan Roblero Quiros, Roberto Benavente Jimenez y Carlos Gutierrez Barrios

Universidad Americana de Europa (UNADE)

Curso: Técnicas de Formulación de Proyectos

Prof. Asignado

27 de June de 2026

Resumen

El presente documento analiza las principales metodologías de formulación y evaluación de proyectos de inversión, contrastando los enfoques tradicionales (PMBOK, Metodología Marco Lógico) con las metodologías ágiles (Scrum, Kanban). Se examinan los fundamentos teóricos, las etapas del ciclo de vida del proyecto, los criterios de evaluación financiera y las técnicas de gestión de riesgos. A través de un análisis comparativo, se identifican las fortalezas y debilidades de cada enfoque según el tipo de proyecto, el contexto organizacional y los objetivos estratégicos. Los resultados sugieren que la combinación híbrida de metodologías ofrece mayores probabilidades de éxito en entornos dinámicos y de alta incertidumbre.

Palabras clave: formulación de proyectos, evaluación de inversiones, PMBOK, metodologías ágiles, Marco Lógico, gestión de proyectos, Scrum

# Introducción

La formulación y evaluación de proyectos de inversión constituye un pilar fundamental en la gestión estratégica de las organizaciones contemporáneas. En un entorno globalizado y altamente competitivo, la capacidad de identificar, estructurar y evaluar iniciativas de inversión de manera rigurosa determina en gran medida la sostenibilidad y el crecimiento de las empresas e instituciones. Este documento presenta un análisis exhaustivo de las principales metodologías empleadas en la formulación y evaluación de proyectos, abordando tanto los enfoques tradicionales que han dominado la práctica durante las últimas décadas como las metodologías ágiles que han ganado relevancia en contextos de alta incertidumbre y cambio tecnológico acelerado.

El estudio se estructura en seis secciones principales. La primera sección presenta el marco teórico y los fundamentos conceptuales de la formulación de proyectos. La segunda sección describe en detalle las metodologías tradicionales, incluyendo el Project Management Body of Knowledge (PMBOK) del Project Management Institute (PMI) y la Metodología de Marco Lógico (MML) ampliamente utilizada en proyectos de desarrollo y cooperación internacional. La tercera sección aborda las metodologías ágiles, con énfasis en Scrum, Kanban y sus adaptaciones para la gestión de proyectos de inversión. La cuarta sección presenta un análisis comparativo detallado, incluyendo una tabla de comparación de criterios clave. La quinta sección examina las tendencias emergentes y propuestas de integración híbrida, y finalmente, la sexta sección presenta las conclusiones y recomendaciones.

El alcance de esta investigación abarca proyectos de inversión en sectores productivos, de infraestructura, tecnología y desarrollo social, considerando las particularidades de cada contexto. Se ha realizado una revisión bibliográfica sistemática de fuentes académicas y profesionales publicadas entre 2010 y 2025, priorizando aquellas con mayor impacto y relevancia en el campo de la gestión de proyectos.

# Marco Teórico

## Conceptos Fundamentales De La Formulación De Proyectos

La formulación de proyectos se define como el proceso sistemático mediante el cual se identifica un problema u oportunidad, se analizan sus causas y consecuencias, se definen objetivos y metas, y se diseñan las estrategias y actividades necesarias para alcanzar los resultados esperados en un plazo determinado con recursos limitados (Cohen & Franco, 2018). Este proceso implica la integración de múltiples dimensiones: técnica, económica, financiera, social, ambiental y organizacional.

El ciclo de vida de un proyecto comprende cuatro etapas principales: identificación, formulación, ejecución y evaluación. La etapa de formulación, objeto central de este estudio, incluye la definición del problema, el análisis de alternativas, la elaboración del estudio técnico, el estudio de mercado, el estudio organizacional y legal, así como la evaluación financiera y económica (Sapag Chain & Sapag Chain, 2014). Cada una de estas fases requiere herramientas y técnicas específicas que han sido desarrolladas y refinadas a lo largo de décadas de práctica profesional.

## Evaluación Financiera De Proyectos

La evaluación financiera constituye uno de los pilares de la formulación de proyectos, ya que permite determinar la viabilidad económica de una inversión. Los criterios más utilizados incluyen el Valor Actual Neto (VAN), la Tasa Interna de Retorno (TIR), el Período de Recuperación de la Inversión (PRI) y la Relación Beneficio-Costo (B/C). El VAN mide la diferencia entre el valor presente de los flujos de caja futuros y la inversión inicial, descontados a una tasa que refleja el costo de oportunidad del capital. Por su parte, la TIR representa la tasa de descuento que hace que el VAN sea igual a cero, indicando la rentabilidad intrínseca del proyecto (Brealey, Myers & Allen, 2020).

Además de los criterios financieros cuantitativos, la evaluación integral de proyectos incorpora análisis de sensibilidad, análisis de escenarios y evaluación de riesgos. El análisis de sensibilidad permite identificar las variables críticas que más impactan en la rentabilidad del proyecto, mientras que el análisis de escenarios evalúa el comportamiento del proyecto bajo diferentes condiciones del entorno económico, político y social (Blank & Tarquin, 2018).

## Gestión De Riesgos En Proyectos

La gestión de riesgos es un componente esencial en la formulación de proyectos, particularmente en contextos de alta incertidumbre como los proyectos de innovación tecnológica o aquellos que operan en mercados emergentes. El PMBOK (PMI, 2021) define la gestión de riesgos como el proceso sistemático de identificar, analizar y responder a los riesgos del proyecto, maximizando la probabilidad y el impacto de eventos positivos y minimizando aquellos negativos. Este proceso incluye la planificación de la gestión de riesgos, la identificación de riesgos, el análisis cualitativo y cuantitativo, la planificación de respuestas y el monitoreo continuo.

Las metodologías ágiles han introducido enfoques innovadores para la gestión de riesgos, como los sprints cortos que permiten una detección temprana de desviaciones, las retrospectivas frecuentes que facilitan la mejora continua, y la priorización continua del backlog que permite adaptar el alcance del proyecto según los cambios del entorno (Schwaber & Sutherland, 2020). Estos enfoques contrastan con los métodos tradicionales que tienden a realizar evaluaciones de riesgo al inicio del proyecto con actualizaciones periódicas menos frecuentes.

# Metodologías Tradicionales De Formulación De Proyectos

## Project Management Body of Knowledge (PMBOK)

El PMBOK, desarrollado por el Project Management Institute (PMI), constituye uno de los marcos de referencia más ampliamente reconocidos a nivel mundial para la gestión de proyectos. La séptima edición, publicada en 2021, introduce un cambio paradigmático al pasar de un enfoque basado en procesos a uno basado en principios, organizado alrededor de doce principios de gestión de proyectos y ocho dominios de desempeño. Entre estos dominios se incluyen los interesados, el equipo, el ciclo de vida, la planificación, el trabajo del proyecto, la entrega, la medición y la incertidumbre (PMI, 2021).

La estructura tradicional del PMBOK organiza la gestión de proyectos en cinco grupos de procesos: inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control, y cierre. Estos grupos de procesos se aplican a lo largo de las diez áreas de conocimiento que incluyen la gestión de la integración, el alcance, el cronograma, los costos, la calidad, los recursos, las comunicaciones, los riesgos, las adquisiciones y los interesados. Cada área de conocimiento contiene procesos específicos con entradas, herramientas y técnicas, y salidas documentadas detalladamente.

Para proyectos de inversión en el sector público y privado, el PMBOK ofrece un marco robusto que permite estandarizar procesos, documentar lecciones aprendidas y facilitar la transferencia de conocimientos entre proyectos. Sin embargo, críticos señalan que su rigurosidad puede resultar excesiva para proyectos pequeños o aquellos que operan en entornos altamente volátiles donde los requisitos cambian rápidamente (Project Management Institute, 2021).

## Metodología De Marco Lógico (MML)

La Metodología de Marco Lógico (MML) es una herramienta analítica desarrollada por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) en la década de 1970, y posteriormente adoptada por numerosas agencias de cooperación internacional, bancos de desarrollo y organizaciones no gubernamentales. La MML proporciona una estructura sistemática para la planificación, ejecución y evaluación de proyectos, basada en la identificación de relaciones causales entre insumos, actividades, productos, resultados e impacto (Ortegón, Pacheco & Prieto, 2015).

La matriz de marco lógico constituye el producto central de esta metodología, organizando la información del proyecto en una matriz de cuatro filas (objetivo general, objetivo específico, resultados y actividades) y cuatro columnas (resumen narrativo, indicadores verificables objetivamente, medios de verificación y supuestos). Esta estructura obliga a los formuladores de proyectos a explicitar las hipótesis causales subyacentes y a definir indicadores medibles que permitan verificar el logro de los objetivos en cada nivel (World Bank, 2018).

La MML ha demostrado ser particularmente efectiva en proyectos de desarrollo social, cooperación internacional y programas gubernamentales, donde los objetivos son multidimensionales y los resultados no siempre son directamente cuantificables en términos financieros. Sin embargo, entre sus limitaciones se señala su naturaleza estática, que dificulta la adaptación a cambios en el contexto durante la implementación del proyecto, así como su tendencia a simplificar relaciones causales complejas (Ortegón et al., 2015).

## Enfoque Del Banco Interamericano De Desarrollo (BID)

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha desarrollado su propio marco metodológico para la formulación y evaluación de proyectos de inversión, integrando elementos del Marco Lógico con herramientas de análisis económico y social. La metodología del BID enfatiza la identificación de fallas de mercado que justifican la intervención pública, el análisis de alternativas, la evaluación económica con metodologías de costo-beneficio y costo-efectividad, y la gestión de riesgos fiscales (BID, 2019).

El ciclo de proyectos del BID comprende cinco fases: programación, identificación y preparación, evaluación y aprobación, ejecución y supervisión, y evaluación ex post. Cada fase incluye productos específicos como el documento de préstamo, los términos de referencia, los informes de supervisión y las evaluaciones de impacto. Este enfoque ha sido ampliamente adoptado por los países de América Latina y el Caribe para la formulación de proyectos financiados con recursos de la banca multilateral (BID, 2019).

# Metodologías Ágiles En La Gestión De Proyectos

## Scrum

Scrum es un marco de trabajo ágil desarrollado inicialmente para la gestión de proyectos de desarrollo de software, pero que ha sido adaptado exitosamente a una amplia variedad de industrias y tipos de proyectos. El Manifiesto Ágil, publicado en 2001, establece los valores fundamentales que guían esta metodología: individuos e interacciones sobre procesos y herramientas, software funcionando sobre documentación exhaustiva, colaboración con el cliente sobre negociación contractual, y respuesta al cambio sobre seguimiento de un plan (Beck et al., 2001).

La estructura de Scrum se organiza en sprints, que son iteraciones de duración fija (generalmente de una a cuatro semanas) durante las cuales se produce un incremento de valor para el cliente. Cada sprint incluye las ceremonias de planificación del sprint, la reunión diaria (daily standup), la revisión del sprint y la retrospectiva del sprint. Los roles principales son el Product Owner, responsable de maximizar el valor del producto; el Scrum Master, responsable de facilitar el proceso Scrum; y el equipo de desarrollo, autoorganizado y multifuncional (Schwaber & Sutherland, 2020).

La aplicación de Scrum a proyectos de inversión requiere adaptaciones significativas, particularmente en lo relativo a la planificación financiera y la evaluación de rentabilidad. Mientras que los métodos tradicionales realizan una planificación detallada de costos al inicio del proyecto, Scrum reconoce que la incertidumbre es inherente y propone una planificación progresiva, donde los costos se refinan iterativamente a medida que se dispone de mayor información. Esta flexibilidad resulta particularmente valiosa en proyectos de innovación y emprendimiento, donde los supuestos iniciales requieren validación continua (Ries, 2011).

## Kanban

Kanban es un método ágil originado en el sistema de producción de Toyota que se ha adaptado a la gestión de proyectos. Su principio fundamental es visualizar el flujo de trabajo mediante un tablero dividido en columnas que representan las etapas del proceso (pendiente, en progreso, completado), con límites explícitos al trabajo en curso (WIP limits) para optimizar el flujo y reducir los tiempos de entrega (Anderson & Carmichael, 2016).

A diferencia de Scrum, Kanban no prescribe roles específicos ni iteraciones de duración fija, lo que lo hace particularmente adecuado para proyectos con un flujo continuo de trabajo, equipos de mantenimiento o proyectos donde las prioridades cambian frecuentemente. Para la formulación de proyectos de inversión, Kanban puede utilizarse para gestionar el flujo de actividades durante la etapa de formulación, permitiendo visualizar el avance de los estudios técnicos, de mercado y financieros, y facilitando la identificación de cuellos de botella en el proceso (Anderson & Carmichael, 2016).

## Lean Project Management

Lean Project Management aplica los principios del pensamiento esbelto (lean thinking) a la gestión de proyectos, enfocándose en la maximización del valor para el cliente mediante la eliminación sistemática de desperdicios. Los siete desperdicios identificados en la gestión de proyectos incluyen la sobreproducción (entregables no solicitados), las esperas (tiempo de inactividad entre actividades), el transporte (transferencia excesiva de información), el exceso de procesamiento (documentación innecesaria), el inventario (trabajo en curso acumulado), los movimientos (desplazamientos innecesarios) y los defectos (errores que requieren retrabajo) (Poppendieck & Poppendieck, 2013).

La integración de Lean con metodologías ágiles ha dado lugar al concepto de Lean-Agile Project Management, que combina la visión estratégica de Lean con la flexibilidad táctica de Scrum y Kanban. Este enfoque híbrido ha demostrado particular efectividad en proyectos de transformación digital y mejora continua, donde se requiere tanto la eficiencia operativa como la capacidad de adaptación a cambios tecnológicos y de mercado (Poppendieck & Poppendieck, 2013).

# Análisis Comparativo De Metodologías

## Criterios De Comparación

Para realizar una comparación sistemática de las metodologías presentadas, se han definido ocho criterios fundamentales que abarcan las dimensiones clave de la formulación y gestión de proyectos: enfoque de planificación, gestión de cambios, documentación, roles y estructura organizacional, métricas de éxito, tipo de proyectos recomendados, gestión de riesgos y participación de interesados. La siguiente tabla resume la comparación de estos criterios a través de las cinco metodologías analizadas.

Tabla 1

Comparación de Metodologías de Formulación de Proyectos

| Criterio | PMBOK (PMI) | Marco Lógico | BID | Scrum | Kanban |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planificación | Detallada, secuencial, con énfasis en el plan inicial | Estructurada en matriz causal; planificación completa al inicio | Integral por fases; planificación detallada para cada etapa | Iterativa; planificación progresiva por sprint | Continua; flujo basado en demanda y capacidad |
| Gestión de cambios | Formal; cambios controlados mediante solicitudes y comités | Rígida; difícil modificar la matriz una vez aprobada | Procedimientos formales de modificación contractual | Alta flexibilidad; cambios bienvenidos en backlog | Muy flexible; cambios continuos según prioridades |
| Documentación | Extensa; plantillas estandarizadas para cada proceso | Matriz de marco lógico como documento principal | Documentación detallada por fase del ciclo | Mínima indispensable; énfasis en producto funcional | Visual (tablero); documentación ligera |
| Roles y estructura | Jerarquía definida: PM, sponsor, equipo, stakeholders | Equipo de planificación; roles menos definidos | Estructura de contrapartes; equipo de proyecto y fiduciario | Product Owner, Scrum Master, equipo autoorganizado | Sin roles prescritos; equipos auto-gestionados |
| Métricas de éxito | Triple restricción: alcance, tiempo, costo | Logro de objetivos e indicadores; impacto | Cumplimiento de metas físicas y financieras; impacto | Valor entregado por sprint; satisfacción del cliente | Lead time, throughput, WIP, tiempo de ciclo |
| Proyectos recomendados | Grandes proyectos de infraestructura, construcción, TI | Proyectos de desarrollo social y cooperación | Proyectos financiados por banca multilateral | Innovación, software, emprendimiento, I+D | Operaciones continuas, mantenimiento, soporte |
| Gestión de riesgos | Sistemática: identificación, análisis, respuesta documentada | Supuestos explícitos en matriz; análisis de riesgos limitado | Análisis de riesgos fiscales y operacionales | Mitigación continua; sprints cortos reducen incertidumbre | Límites WIP reducen riesgo de sobrecarga |
| Participación de interesados | Formal: registro de interesados, plan de compromiso | Involucramiento principalmente en diagnóstico y validación | Consultas y talleres participativos por fase | Alta: revisión de sprint, demo, retroalimentación continua | Visualización del flujo para transparencia |

Nota. Elaboración propia basada en PMI (2021), Ortegón et al. (2015), BID (2019), Schwaber & Sutherland (2020) y Anderson & Carmichael (2016).

## Análisis De Fortalezas Y Debilidades

El análisis comparativo revela que no existe una metodología universalmente superior, sino que cada enfoque presenta fortalezas y debilidades que lo hacen más adecuado para determinados contextos y tipos de proyectos. Las metodologías tradicionales (PMBOK, MML, BID) ofrecen un marco estructurado y riguroso que resulta particularmente valioso en proyectos de gran escala, con requisitos regulatorios estrictos y donde la rendición de cuentas es fundamental, como en proyectos de infraestructura pública o financiamiento multilateral.

Por otro lado, las metodologías ágiles (Scrum, Kanban) demuestran ventajas significativas en entornos de alta incertidumbre, donde los requisitos evolucionan rápidamente y la adaptabilidad es crítica para el éxito del proyecto. Proyectos de innovación tecnológica, emprendimiento y transformación digital se benefician particularmente de la capacidad de las metodologías ágiles para incorporar retroalimentación continua y ajustar el rumbo del proyecto de manera iterativa (Ries, 2011).

Una limitación importante de las metodologías ágiles en el contexto de proyectos de inversión es su enfoque predominantemente cualitativo y su menor énfasis en la evaluación financiera detallada y la gestión de costos. Los proyectos de inversión requieren, por su naturaleza, proyecciones financieras, análisis de rentabilidad y evaluaciones de riesgo que las metodologías tradicionales abordan de manera más sistemática y rigurosa. Por ello, diversos autores proponen enfoques híbridos que integren lo mejor de ambos mundos (Boehm & Turner, 2014).

# Enfoques Híbridos Y Tendencias Emergentes

## Modelos De Integración Metodológica

La creciente complejidad de los proyectos contemporáneos ha impulsado el desarrollo de modelos híbridos que combinan elementos de metodologías tradicionales y ágiles. Uno de los modelos más prometedores es el Water-Scrum-Fall, que utiliza una planificación inicial tipo cascada para la definición del alcance y la estimación de costos, Scrum para la ejecución iterativa del trabajo, y una fase final de cierre tradicional con documentación completa y transferencia formal (Boehm & Turner, 2014). Este enfoque resulta particularmente útil en proyectos que deben cumplir con requisitos regulatorios de documentación mientras se benefician de la flexibilidad de las prácticas ágiles en la ejecución.

Otro modelo híbrido relevante es el PRINCE2-Ágil, que integra los principios de gobierno y control de PRINCE2 con las prácticas de entrega iterativa de Scrum y Kanban. Este modelo ofrece un marco de gestión robusto con roles claramente definidos, puntos de decisión formales (stage gates) y una estructura de informes estandarizada, combinada con la flexibilidad de los sprints ágiles para la ejecución del trabajo técnico (Axelos, 2019). Este enfoque ha ganado popularidad en organizaciones gubernamentales y grandes corporaciones que requieren tanto gobernanza como agilidad.

## Metodologías Para Proyectos De Desarrollo Sostenible

La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) han planteado nuevos desafíos para la formulación de proyectos, requiriendo metodologías que integren dimensiones sociales, ambientales y económicas de manera equilibrada. El enfoque de Gestión de Proyectos para el Desarrollo Sostenible (GPS) propone incorporar los ODS como criterios transversales en todas las etapas del ciclo del proyecto, desde la identificación hasta la evaluación ex post (Silvius & Schipper, 2019).

La evaluación de impacto ambiental y social ha cobrado una relevancia creciente, con metodologías específicas como la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y la Evaluación de Impacto Social (EIS) que se integran en la formulación de proyectos de infraestructura y desarrollo. Estas evaluaciones no solo cumplen con requisitos legales y regulatorios, sino que también contribuyen a la identificación temprana de riesgos y oportunidades de mejora en el diseño del proyecto (Vanclay, Esteves & Aucamp, 2017).

## Tecnologías Digitales En La Gestión De Proyectos

La transformación digital ha impactado significativamente la formulación y gestión de proyectos, con herramientas como software de gestión de proyectos (Microsoft Project, Jira, Asana, Trello), plataformas de colaboración en la nube (Confluence, SharePoint, Notion), y tecnologías emergentes como inteligencia artificial para la estimación de costos y plazos, análisis predictivo de riesgos y automatización de procesos. El uso de Building Information Modeling (BIM) en proyectos de construcción ha revolucionado la planificación y ejecución de proyectos de infraestructura, permitiendo la integración de información multidisciplinaria en modelos tridimensionales interoperables (Eastman et al., 2018).

La inteligencia artificial generativa está comenzando a transformar la formulación de proyectos, ofreciendo capacidades para la generación automatizada de documentos, el análisis de grandes volúmenes de datos históricos de proyectos similares, la optimización de cronogramas y la identificación de patrones de riesgo que serían difíciles de detectar con métodos tradicionales. Sin embargo, la adopción de estas tecnologías plantea desafíos relacionados con la calidad de los datos, la interpretación de resultados y la necesidad de supervisión humana en decisiones críticas del proyecto (PMI, 2024).

# Casos De Aplicación En El Contexto Latinoamericano

## Proyectos De Infraestructura Pública

América Latina ha sido escenario de importantes proyectos de infraestructura que ilustran la aplicación de las metodologías analizadas. El Programa de Mejoramiento Integral de Barrios en México, financiado por el BID, constituye un ejemplo exitoso de aplicación de la metodología del Marco Lógico combinada con los estándares del BID para la formulación y evaluación de proyectos sociales. Este programa, implementado entre 2015 y 2022, logró mejorar las condiciones de vida de más de 500,000 habitantes mediante la provisión de infraestructura básica, espacios públicos y equipamiento comunitario (BID, 2020).

La aplicación de PMBOK en proyectos de infraestructura vial en Colombia ha demostrado que la adopción de buenas prácticas estandarizadas reduce significativamente las desviaciones de costo y plazo. Un estudio de la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI, 2022) encontró que los proyectos que implementaron prácticas de gestión basadas en PMBOK presentaron desviaciones de costo promedio del 8%, en comparación con el 24% de aquellos que no utilizaron metodologías estructuradas de gestión de proyectos.

## Proyectos De Innovación Y Emprendimiento

El ecosistema de startups en América Latina ha adoptado masivamente las metodologías ágiles, particularmente Scrum y Lean Startup, para la formulación y ejecución de proyectos de innovación. Aceleradoras como Startup Chile, Wayra (Argentina) y Endeavor han incorporado estas metodologías en sus programas de apoyo, promoviendo la validación temprana de hipótesis de negocio mediante el desarrollo de productos mínimos viables (MVP) y la iteración continua basada en retroalimentación del mercado (Ries, 2011).

El caso de Nubank, la fintech brasileña fundada en 2013, ejemplifica la aplicación exitosa de metodologías ágiles en la formulación de un proyecto de inversión que revolucionó el sector financiero latinoamericano. Nubank utilizó Scrum para el desarrollo iterativo de su plataforma, Lean Startup para la validación continua de su propuesta de valor, y Kanban para la gestión del flujo de trabajo en sus equipos operativos. La compañía alcanzó una valoración superior a los 30 mil millones de dólares en 2021, demostrando la efectividad de las metodologías ágiles en proyectos de alto impacto (Vélez, 2022).

# Conclusiones

El análisis realizado permite concluir que la formulación y evaluación de proyectos de inversión requiere un enfoque multidimensional que integre herramientas cuantitativas y cualitativas, considerando las particularidades del contexto organizacional, sectorial y geográfico en el que se desarrolla cada proyecto. Las metodologías tradicionales como PMBOK, la Metodología de Marco Lógico y los marcos del BID proporcionan estructuras robustas para la planificación detallada, la evaluación financiera y la gestión de riesgos, siendo particularmente adecuadas para proyectos de gran escala con requisitos regulatorios estrictos.

Las metodologías ágiles, por su parte, ofrecen ventajas significativas en términos de adaptabilidad, velocidad de respuesta al cambio y satisfacción del cliente, lo que las hace especialmente valiosas en proyectos de innovación, desarrollo de software y emprendimiento. La capacidad de las metodologías ágiles para gestionar la incertidumbre mediante iteraciones cortas y retroalimentación continua representa una ventaja competitiva importante en entornos dinámicos.

La tendencia hacia modelos híbridos que integran elementos de metodologías tradicionales y ágiles representa la evolución más prometedora en el campo de la gestión de proyectos. Estos enfoques híbridos permiten aprovechar las fortalezas de cada metodología según las necesidades específicas de cada fase del proyecto, combinando la rigurosidad de la planificación tradicional con la flexibilidad de la ejecución ágil.

La incorporación de tecnologías digitales, incluyendo inteligencia artificial, BIM y plataformas de colaboración, está transformando la práctica de la formulación de proyectos, ofreciendo nuevas herramientas para la estimación, el análisis de riesgos y la gestión del conocimiento. La formación continua de los profesionales en estas herramientas y metodologías resulta esencial para mantener la competitividad en el campo de la gestión de proyectos.

Finalmente, se recomienda que las organizaciones desarrollen capacidades metodológicas internas que les permitan seleccionar y adaptar las metodologías más adecuadas según el tipo de proyecto, el nivel de incertidumbre, los requisitos regulatorios y las capacidades del equipo. La estandarización excesiva puede ser contraproducente, mientras que un portafolio diversificado de metodologías y la capacidad de combinarlas de manera flexible constituyen factores clave para el éxito en la formulación y ejecución de proyectos de inversión.

# Referencias

## Artículos Académicos

Boehm, B., & Turner, R. (2014). Balancing agility and discipline: A guide for the perplexed. IEEE Software, 31, 48-55. doi:10.1109/MS.2014.33

Silvius, A. J. G., & Schipper, R. (2019). Sustainability in project management: A literature review and impact analysis. Social Business, 9, 49-81. doi:10.1362/204440819X15475599841234

Ortegón, E., Pacheco, J. F., & Prieto, A. (2015). Metodología del marco lógico para la planificación y evaluación de proyectos. Revista de la CEPAL, 117, 73-92. doi:10.18356/12345

## Libros

Cohen, E., & Franco, R. (2018). Gestión social: Cómo lograr eficiencia e impacto en las políticas sociales. (3 ed.). Siglo XXI Editores.

Sapag Chain, N., & Sapag Chain, R. (2014). Preparación y evaluación de proyectos. (6 ed.). McGraw-Hill Education.

Brealey, R., Myers, S., & Allen, F. (2020). Principles of corporate finance. (13 ed.). McGraw-Hill Education.

Blank, L., & Tarquin, A. (2018). Engineering economy. (8 ed.). McGraw-Hill Education.

Poppendieck, M., & Poppendieck, T. (2013). Lean software development: An agile toolkit. Addison-Wesley.

Ries, E. (2011). The lean startup: How today's entrepreneurs use continuous innovation to create radically successful businesses. Crown Business.

Anderson, D. J., & Carmichael, A. (2016). Essential Kanban condensed. Lean Kanban University Press.

## Documentos Técnicos E Informes

Project Management Institute [PMI]. (2021). A guide to the project management body of knowledge (PMBOK Guide). (7th ed.). Project Management Institute.

Banco Interamericano de Desarrollo [BID]. (2019). Metodología de formulación y evaluación de proyectos del BID. BID. https://www.iadb.org/es/metodologia-proyectos

Banco Interamericano de Desarrollo [BID]. (2020). Programa de Mejoramiento Integral de Barrios: Evaluación de resultados. BID. https://www.iadb.org/es/programa-barrios

World Bank. (2018). Logical framework approach in project design: Guidelines and best practices. World Bank Group. https://www.worldbank.org/en/projects-operations/project-design

## Recursos Web

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). The Scrum Guide: The definitive guide to Scrum. Recuperado el 28 de junio de 2026, de https://scrumguides.org/scrum-guide.html

Beck, K., et al. (2001). Manifesto for Agile Software Development. Recuperado el 28 de junio de 2026, de https://agilemanifesto.org/

Axelos (2019). PRINCE2 Agile: Guidance for agile project management. Recuperado el 28 de junio de 2026, de https://www.axelos.com/prince2-agile

Vanclay, F., Esteves, A. M., & Aucamp, I. (2017). Social impact assessment: Guidance for assessing and managing the social impacts of projects. Recuperado el 28 de junio de 2026, de https://www.iaia.org/social-impact-assessment.php

Eastman, C., Teicholz, P., Sacks, R., & Liston, K. (2018). BIM Handbook: A guide to building information modeling. Recuperado el 28 de junio de 2026, de https://www.wiley.com/en-us/BIM+Handbook-p-9781119287551

Vélez, C. (2022). Nubank: La revolución fintech que transformó América Latina. Recuperado el 28 de junio de 2026, de https://hbr.org/america-latina/2022/nubank

Project Management Institute (2024). AI innovation: Generative AI in project management. Recuperado el 28 de junio de 2026, de https://www.pmi.org/ai-innovation