## Slide 1
Metodologías de Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión
Un Análisis Comparativo de Enfoques Tradicionales y Ágiles
Alex Joan Roblero Quiros | Roberto Benavente Jimenez | Carlos Gutierrez Barrios
Técnicas de Formulación de Proyectos — UNADE
Notes: Buenos días/tardes. Hoy presentamos nuestra investigación sobre metodologías de formulación y evaluación de proyectos de inversión. A lo largo de esta presentación, exploraremos los enfoques tradicionales, las metodologías ágiles, y cómo combinarlos para maximizar el éxito de los proyectos. Este trabajo ha sido elaborado por nuestro equipo como parte del curso de Técnicas de Formulación de Proyectos de la Universidad Americana de Europa.

## Slide 2
Agenda
1. Introducción al problema de investigación
2. Metodologías tradicionales: PMBOK, Marco Lógico, BID
3. Metodologías ágiles: Scrum, Kanban, Lean
4. Análisis comparativo y tabla de criterios
5. Enfoques híbridos y tendencias emergentes
6. Casos de aplicación en América Latina
7. Conclusiones y recomendaciones
8. Preguntas y discusión
Notes: La presentación está estructurada en ocho bloques. Comenzaremos planteando el problema de investigación y la importancia de seleccionar la metodología adecuada para cada tipo de proyecto. Luego revisaremos las metodologías tradicionales más utilizadas en la región, seguidas de las metodologías ágiles que han ganado terreno en los últimos años. Presentaremos una tabla comparativa detallada y exploraremos los enfoques híbridos como tendencia emergente. Finalmente, compartiremos casos concretos de aplicación en América Latina y nuestras conclusiones.

## Slide 3
Introducción
El desafío de formular proyectos en entornos complejos
La formulación de proyectos es un pilar estratégico para las organizaciones
Entorno globalizado y competitivo exige rigor metodológico
¿Cómo seleccionar la metodología adecuada?
Objetivo: Analizar y comparar enfoques tradicionales vs. ágiles
Alcance: Proyectos de inversión en sectores productivos, infraestructura, tecnología y desarrollo social
Notes: En esta investigación abordamos un desafío fundamental: ¿cómo seleccionar la metodología más adecuada para formular y evaluar proyectos de inversión? Vivimos en un entorno globalizado donde la capacidad de estructurar proyectos de manera rigurosa determina en gran medida el éxito organizacional. Nuestro objetivo es proporcionar una guía práctica que ayude a profesionales y estudiantes a navegar entre los diferentes enfoques metodológicos disponibles, entendiendo sus fortalezas, limitaciones y contextos de aplicación óptimos.

## Slide 4
PMBOK — Project Management Body of Knowledge
Desarrollado por el Project Management Institute (PMI)
Estándar global más reconocido para gestión de proyectos
7ª edición (2021): 12 principios + 8 dominios de desempeño
5 grupos de procesos: inicio, planificación, ejecución, monitoreo, cierre
10 áreas de conocimiento especializadas
Ventajas: Estandarización, escalabilidad, documentación exhaustiva
Limitaciones: Rigidez en entornos cambiantes, sobrecarga administrativa
Notes: El PMBOK es el estándar más reconocido mundialmente para la gestión de proyectos. Su séptima edición introdujo un cambio importante: pasó de un enfoque basado en procesos a uno basado en principios, con ocho dominios de desempeño. Sin embargo, mantiene su fortaleza en la estandarización de procesos y la documentación detallada. Es ideal para proyectos grandes, de infraestructura o con requisitos regulatorios estrictos, pero puede resultar excesivo para proyectos pequeños o altamente cambiantes.

## Slide 5
Metodología de Marco Lógico (MML)
Creada por USAID en los 70; adoptada por bancos de desarrollo y ONGs
Matriz 4×4: Objetivo general, específico, resultados, actividades
Columnas: Resumen narrativo, indicadores, medios de verificación, supuestos
Ideal para proyectos de desarrollo social y cooperación internacional
Ventajas: Claridad causal, indicadores medibles, participación de interesados
Limitaciones: Estructura estática, difícil adaptación a cambios, simplificación de relaciones complejas
Notes: La Metodología de Marco Lógico, desarrollada por USAID, es ampliamente utilizada en proyectos de cooperación internacional y desarrollo social. Su principal fortaleza es la matriz de 4 por 4 que obliga a explicitar las relaciones causales del proyecto. Cada nivel de objetivo tiene indicadores verificables, medios de verificación y supuestos. Sin embargo, su naturaleza estática dificulta la adaptación cuando el contexto cambia durante la implementación.

## Slide 6
Metodología del Banco Interamericano de Desarrollo
Marco integrado: Marco Lógico + análisis económico y social
Énfasis en identificación de fallas de mercado
5 fases: programación, identificación, evaluación, ejecución, evaluación ex post
Evaluación económica: costo-beneficio y costo-efectividad
Gestión de riesgos fiscales y operacionales
Ampliamente adoptada en América Latina y el Caribe
Ideal para proyectos financiados por banca multilateral
Notes: El BID ha desarrollado su propia metodología integrando elementos del Marco Lógico con análisis económico y social riguroso. Su ciclo de cinco fases y su énfasis en la identificación de fallas de mercado la hacen particularmente útil para proyectos del sector público. La evaluación económica mediante costo-beneficio y costo-efectividad es uno de sus sellos distintivos. Es la metodología de referencia para proyectos financiados por organismos multilaterales en nuestra región.

## Slide 7
Scrum — Gestión Ágil de Proyectos
Basado en el Manifiesto Ágil (2001): individuos, colaboración, respuesta al cambio
Sprints: iteraciones de 1 a 4 semanas
Roles: Product Owner, Scrum Master, Equipo de Desarrollo
Ceremonias: Sprint Planning, Daily Standup, Sprint Review, Retrospective
Ideal para innovación, software, emprendimiento, I+D
Ventajas: Adaptabilidad, retroalimentación continua, entregas incrementales de valor
Desafíos: Menor énfasis en planificación financiera detallada
Notes: Scrum es el marco ágil más popular y ampliamente adoptado. Nacido en el desarrollo de software, su aplicación se ha extendido a todo tipo de proyectos. La clave está en los sprints: iteraciones cortas que producen incrementos de valor verificables. Los roles están claramente definidos y las ceremonias proporcionan momentos regulares de planificación, revisión y mejora. Su principal ventaja es la capacidad de adaptarse al cambio, aunque su menor énfasis en la planificación financiera detallada puede ser una limitación para ciertos proyectos de inversión.

## Slide 8
Kanban — Gestión Visual del Flujo de Trabajo
Origen: Sistema de producción de Toyota
Principios: Visualizar el trabajo, limitar WIP, gestionar el flujo
Tablero: Pendiente → En Progreso → Completado
Sin roles prescritos ni iteraciones fijas
Ideal para operaciones continuas, mantenimiento, soporte
Ventajas: Flexibilidad máxima, reducción de cuellos de botella
Complementario a Scrum para equipos que necesitan agilidad sin estructura rígida
Notes: Kanban se originó en Toyota y se centra en la visualización del flujo de trabajo. A diferencia de Scrum, no prescribe roles ni iteraciones, lo que lo hace más ligero y flexible. El límite de trabajo en curso (WIP) es su mecanismo clave para optimizar el flujo. Es ideal para equipos de mantenimiento, soporte o proyectos con flujo continuo. A menudo se combina con Scrum (lo que se conoce como Scrumban) para aprovechar las fortalezas de ambos.

## Slide 9
Análisis Comparativo de Metodologías
¿Cuál metodología elegir según el tipo de proyecto?
Criterio | Tradicionales | Ágiles | Híbridos
Planificación | Detallada inicial | Iterativa | Mixta
Flexibilidad | Baja | Alta | Media-alta
Documentación | Extensa | Mínima | Moderada
Control | Formal, centralizado | Autogestión | Gobernanza+Agilidad
Riesgos | Análisis inicial | Mitigación continua | Enfoque combinado
Costo/Plazo | Estimación temprana | Refinamiento continuo | Híbrido
Cliente | Contractual | Colaboración | Participación activa
Notes: Esta tabla resume las diferencias clave entre metodologías tradicionales, ágiles e híbridas en siete criterios fundamentales. Como podemos observar, las metodologías tradicionales destacan en planificación detallada y control formal, mientras que las ágiles sobresalen en flexibilidad y adaptabilidad. Los enfoques híbridos buscan lo mejor de ambos mundos, combinando la gobernanza de lo tradicional con la agilidad de las metodologías iterativas. La elección depende del tipo de proyecto, el contexto organizacional y los requisitos específicos.

## Slide 10
Enfoques Híbridos: Lo Mejor de Ambos Mundos
Water-Scrum-Fall: Cascada para planificación + Scrum para ejecución + cierre formal
PRINCE2-Ágil: Gobierno robusto + entregas iterativas
Lean-Agile: Eficiencia Lean + flexibilidad Agile
Beneficios clave:
• Rigurosidad en evaluación financiera y gestión de riesgos
• Flexibilidad para adaptarse a cambios del entorno
• Documentación adecuada sin sobrecarga administrativa
• Satisfacción del cliente mediante entregas incrementales
Tendencia: Más del 60% de organizaciones usan enfoques híbridos (PMI, 2024)
Notes: Los enfoques híbridos representan la tendencia más importante en la gestión de proyectos contemporánea. Modelos como Water-Scrum-Fall y PRINCE2-Ágil permiten combinar la rigurosidad de la planificación tradicional con la flexibilidad de la ejecución ágil. Según el PMI, más del 60% de las organizaciones ya utilizan algún tipo de enfoque híbrido. La clave está en identificar qué fases del proyecto se benefician de una planificación detallada y cuáles requieren flexibilidad iterativa.

## Slide 11
Tecnologías Digitales en la Gestión de Proyectos
Software especializado: MS Project, Jira, Asana, Trello, Notion
Inteligencia Artificial: Estimación predictiva, análisis de riesgos, automatización
Building Information Modeling (BIM): Modelos 3D interoperables para construcción
Plataformas colaborativas: Confluence, SharePoint, Teams
Tendencias emergentes:
• IA Generativa para redacción de documentos y propuestas
• Analytics predictivo para identificación temprana de desviaciones
• Automatización de procesos rutinarios (RPA)
Desafíos: Calidad de datos, capacitación, ciberseguridad
Notes: La transformación digital está revolucionando la gestión de proyectos. Herramientas como MS Project, Jira y Asana facilitan la planificación y el seguimiento. La inteligencia artificial está comenzando a transformar la estimación de costos y plazos, el análisis predictivo de riesgos y la generación automatizada de documentos. BIM ha revolucionado la construcción. Sin embargo, la adopción de estas tecnologías enfrenta desafíos importantes: calidad de datos, necesidad de capacitación y consideraciones de ciberseguridad.

## Slide 12
Casos de Aplicación en América Latina
Sector Público
México: Programa Mejoramiento de Barrios (BID+MML)
Impacto: 500,000+ habitantes beneficiados
Colombia: Infraestructura vial con PMBOK
Desviación de costos: 8% (vs. 24% sin metodología)
Sector Privado
Brasil: Nubank (Scrum + Lean Startup)
Valoración: > USD 30 mil millones (2021)
Chile: Startup Chile (metodologías ágiles)
Programa de aceleración pionero en la región
Notes: América Latina ofrece ejemplos concretos de aplicación de estas metodologías. En el sector público, México implementó el Programa de Mejoramiento de Barrios con metodología del BID y Marco Lógico, beneficiando a más de medio millón de personas. Colombia documentó que proyectos de infraestructura vial que usaron PMBOK tuvieron desviaciones de costo del 8%, frente al 24% de aquellos sin metodología estructurada. En el sector privado, Nubank es el caso más emblemático: usando Scrum y Lean Startup, alcanzó una valoración superior a 30 mil millones de dólares.

## Slide 13
Conclusiones y Recomendaciones
No existe una metodología universal: cada proyecto requiere un enfoque adaptado
Tradicional: óptimo para proyectos grandes, regulatorios, con requisitos estrictos
Ágil: superior en innovación, alta incertidumbre, cambios frecuentes
Híbrido: tendencia dominante — combina control + flexibilidad
La tecnología es un habilitador clave: IA, BIM, plataformas colaborativas
Recomendaciones:
• Desarrollar capacidades metodológicas diversas en la organización
• Invertir en formación continua (tradicional + ágil + tecnología)
• Implementar métricas de éxito alineadas con objetivos estratégicos
Notes: Nuestra investigación concluye que no existe una metodología universalmente superior. La clave está en seleccionar y adaptar el enfoque según el tipo de proyecto y su contexto. Las metodologías tradicionales siguen siendo óptimas para proyectos de gran escala con requisitos regulatorios estrictos. Las ágiles son superiores en entornos de innovación y alta incertidumbre. Los enfoques híbridos representan la tendencia dominante y más prometedora. Recomendamos desarrollar capacidades metodológicas diversas, invertir en formación continua y medir el éxito con métricas alineadas a los objetivos estratégicos.

## Slide 14
Gracias por su atención
¿Preguntas?
Alex Joan Roblero Quiros | Roberto Benavente Jimenez | Carlos Gutierrez Barrios
Técnicas de Formulación de Proyectos — UNADE
Notes: Muchas gracias por su atención. Esperamos que esta presentación haya sido de utilidad para comprender los diferentes enfoques metodológicos disponibles para la formulación y evaluación de proyectos de inversión. Estamos abiertos a sus preguntas y comentarios. Como equipo, hemos disfrutado mucho realizar esta investigación y esperamos que los hallazgos presentados contribuyan a una mejor toma de decisiones en la gestión de proyectos.